ANEXO 17

CUADRO 17. BOLIVIA: RESUMEN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁREA RURAL

PERIODO 2011-2018

(En bolivianos y número de conexiones)

| DEPARTAMENTO | Número de Proyectos | Presupuesto (Bs.) | Monto Ejecutado (Bs.) | Conexiones de Agua | Conexiones de Saneamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BENI | 217 | 121.622.750 | 109.158.126 | 14.297 | 0 |
| CHUQUISACA | 133 | 121.686.995 | 115.239.980 | 11.502 | 1.209 |
| COCHABAMBA | 322 | 478.834.376 | 389.377.286 | 67.672 | 3.870 |
| LA PAZ | 665 | 693.850.818 | 578.415.503 | 90.843 | 5.433 |
| ORURO | 243 | 175.108.455 | 168.480.212 | 17.830 | 958 |
| PANDO | 189 | 220.658.538 | 207.135.604 | 11.886 | 0 |
| POTOSI | 251 | 233.557.947 | 212.009.283 | 15.587 | 3.078 |
| SANTA CRUZ | 380 | 393.179.859 | 363.639.413 | 42.350 | 3.317 |
| TARIJA | 130 | 295.821.109 | 242.011.145 | 18.666 | 410 |
| TOTAL | 2.530 | 2.734.320.847 | 2.385.466.552 | 290.633 | 18.275 |

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en base al reporte del SIAB del 21/03/2018.

CUADRO 18. BOLIVIA: RESUMEN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁREA RURAL

PERIODO 2011-2018

(En bolivianos y número de conexiones)

| No | TIPO DE PROYECTO | Número de Proyectos | Presupuesto (Bs.) | Monto Ejecutado (Bs.) | Conexiones de Agua | Conexiones de Saneamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUA POTABLE | 2.346 | 2.451.831.823 | 2.163.533.135 | 288.552 | 331 |
| 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | 130 | 92.861.914 | 67.199.245 | 2.081 | 4.931 |
| 3 | ALCANTARILLADO | 40 | 166.979.681 | 132.642.888 | 0 | 11.448 |
| 4 | BAÑO ARRASTRE AGUA | 4 | 3.164.201 | 2.959.937 | 0 | 209 |
| 5 | BAÑO SECO | 10 | 19.483.227 | 19.131.347 | 0 | 1.356 |
| TOTAL |  | 2.530 | 2.734.320.847 | 2.385.466.552 | 290.633 | 18.275 |

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en base al reporte del SIAB del 21/03/2018.